Приложение 4

к Решению Совета депутатов

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

от _____________ № ______

Исполнение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2021 год

(рублей)

| Наименование объектов | Уточненный план на 2021 год |  |  |  | Исполнение за 2021 год |  |  |  | % Испол нения к уточнен ному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  | Федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 1 020 268 161 | 25 530 300 | 841 434 250 | 153 303 611 | 931 523 152 | 24 992 514 | 786 693 372 | 119 837 266 | 91,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26 | 756 082 450 |  | 676 875 150 | 79 207 300 | 702 285 715 |  | 628 256 591 | 74 029 124 | 92,9 |
| Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 156 049 000 |  | 156 049 000 |  | 150 105 943 |  | 150 105 943 |  | 96,2 |
| Сроительство модульной котельной в р.п.Малаховка, ул. Пионерская, участок 19А (кредиторская задолженность) | 1 964 806 | 0 | 0 | 1 964 806 | 1 964 806 | 0 | 0 | 1 964 806 | 100,0 |
| Разработка проектно-сметной документации для строительства детского сада на 200 мест по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос.ВУГИ,д.26 Б, Разработка проектно-сметной документации на снос/демонтаж, снос объекта капитального строительства | 9 911 700 | 0 | 0 | 9 911 700 | 1 581 700 | 0 | 0 | 1 581 700 | 16,0 |
| Вынос сетей из пятна застройки и техническое присоединение к сетям инженерного обеспечения для детского сада на 200 мест по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос.ВУГИ,д.26 Б | 11 606 930 |  |  | 11 606 930 | 0 |  |  |  | 0,0 |
| Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов строительства и реконструкции | 320 233 |  |  | 320 233 | 320 233 |  |  | 320 233 | 100,0 |
| Строительство ПВНС г. Люберцы оп адресу: г.Люберцы, ул. Московская у дома №1 | 53 022 490 | 25 530 300 | 8 510 100 | 18 982 090 | 51 905 533 | 24 992 514 | 8 330 838 | 18 582 181 | 97,9 |
| Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЗУ №11 д.п. Малаховка г.о. Люберцы | 1 755 410 |  |  | 1 755 410 | 0 |  |  | 0 | 0,0 |
| Вынос сетей из пятна застройки и прокладка сетей теплоснабжения для пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26 | 24 555 142 |  |  | 24 555 142 | 23 359 223 |  |  | 23 359 223 | 95,1 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МУДО "Детская школа искусств №3" по адресу: Московская обл., г.о.Люберцы, п.ВУГИ, д.10-А | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 0 |  |  |  | 0,0 |