Приложение 7     
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области
от 20.05.2020 № 360/49

Исполнение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2019 год

| Наименование объектов | Уточненный план на 2019 год |  |  |  | Исполнение за 2019 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  | Федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 319 235 103 | 0 | 284 040 460 | 35 194 643 | 275 943 747 | 0 | 246 970 055 | 28 973 692 | 86,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы на 275 мест (Люберецкий район, г.п.Малаховка, ул. Пионерская, д.19) | 130 632 030 |  | 118 132 030 | 12 500 000 | 106 788 640 |  | 96 085 243 | 10 703 397 | 81,7 |
| Строительство пристройки к МОУ Кадетская школа на 200 мест (г.Люберцы, 3 почтовое отделение, д.50) | 76 009 480 |  | 68 408 430 | 7 601 050 | 70 264 921 |  | 63 238 429 | 7 026 492 | 92,4 |
| Строительство пристройки к зданию МОУ СОШ № 59 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д.26 | 7 000 000 |  | 6 300 000 | 700 000 | 3 381 747 |  | 3 043 573 | 338 175 | 48,3 |
| Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 91 200 000 |  | 91 200 000 |  | 84 602 809 |  | 84 602 809 |  | 92,8 |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта и рабочий поселок Октябрьский | 1 650 000 |  |  | 1 650 000 | 1 588 032 |  |  | 1 588 032 | 96,2 |
| Строительство фундамента, подъездных путей, инженерные сети, благоустройство территории для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта и рабочий поселок Октябрьский | 10 150 000 |  |  | 10 150 000 | 9 317 596 |  |  | 9 317 596 | 91,8 |
| Разработка проектно-сметной документации и строительство модульной котельной в р.п.Малаховка, ул. Пионерская, участок 19А | 1 093 593 |  |  | 1 093 593 |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Разработка проектной документации по строительству электрической сети к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям и расположенным по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Ульяновское, вблизи с.Никитское | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Строительство внутриквартальных электрических сетей к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям и расположенным по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Ульяновское, вблизи с.Никитское | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  | 0 | 0,0 |