АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2026                                                                                                          № 1112-ПА
г. Люберцы

Об организации мероприятий по сезонной проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Люберцы Московской области в 2026 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Городского округа Люберцы Московской области, Распоряжением Главы Городского округа Люберцы от 12.05.2025 № 01-РГ «О наделении полномочиями Первого заместителя Главы Городского округа Люберцы» постановляю:

1. Создать комиссию по сезонной проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Люберцы Московской области в 2026 году и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий по сезонной проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Люберцы Московской области с 01 апреля по 15 мая 2026 года (прилагается).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Городского округа Люберцы от 11.09.2025 № 1786-ПА «Об организации мероприятий по сезонной проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Люберцы Московской области в 2025 году».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на балансе собственные сети наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, противопожарные водоемы, водонапорные башни, водонасосные станции), организовать проверку с 01 апреля  по 15 мая 2026 года указанных источников и представить акты их проверки в администрацию Городского округа Люберцы.

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Карпова К.М.

Первый заместитель Главы                                                               И.В. Мотовилов
	
	УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

От   30.03.2026  №   1112-ПА




Состав комиссии


по сезонной проверке источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Люберцы в 2026 году

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Должность

	Председатель комиссии



	1.
	Карпов К.М.
	Заместитель Главы Городского округа Люберцы

	Члены комиссии



	2.
	Сигалов Э.С.
	Начальник управления по ГО и ЧС администрации Городского округа Люберцы

	3.
	Караваев В.М.
	Начальник управления ЖКХ администрации Городского округа Люберцы

	4.
	Лобова М.Ю.
	Директор МУ «Территориальное» Городского округа Люберцы

	5.
	Столяров С.В.
	Врио начальника управления предпринимательства и инвестиций администрации Городского округа Люберцы

	6.
	Сергеев А.С.
	Главный инженер АО «Люберецкий Водоканал»

	7.
	Катаев М.А.
	Начальник 16 ПСО ГПС ГУ МЧС России по МО 

	8.
	Маслов И.Ю.
	Врио начальника ОНД и ПР по Городскому округу Люберцы 

	9.
	Макаров С.Е.
	Главный инженер АО «ЛГЖТ» 


	
	УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

От 30.03.2026  №   1112-ПА



ПЛАН 

мероприятий по сезонной проверке источников наружного

 противопожарного водоснабжения на территории Городского округа Люберцы Московской области в 2026 году 

	№ п/п
	Проводимые мероприятия
	Ответственный за выполнение
	Сроки выполнения

	1
	Проведение совещания по организации сезонной проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы).
	Управление по ГО и ЧС администрации Городского округа Люберцы.
	До 05 апреля 2026 года

	2
	Уточнение перечня источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы).
	Управление ЖКХ администрации Городского округа Люберцы, руководители предприятий, организаций и учреждений, имеющих на балансе источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы).


	До 05 апреля 2026 года

	3
	Разработка План-графика проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы).
	Управление по ГО и ЧС администрации Городского округа Люберцы, начальник Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона.
	До 05 апреля 2026 года

	4
	Проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы).
	Члены комиссии, управление ЖКХ администрации, директор МУ «Территориальное» Городского округа Люберцы.
	Апрель-Май 2026 года

	5
	Проведение проверки собственных сетей наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы) и представление актов их проверки в администрацию Городского округа Люберцы.
	Руководители организаций, предприятий и учреждений, имеющих на балансе источники наружного противопожарного водоснабжения, директор МУ «Территориальное», начальник Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона.
	До 12 мая 2026 года

	6
	Проверка обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, естественные и искусственные водоемы).
	Руководители организаций, предприятий и учреждений, имеющих на балансе источники наружного противопожарного водоснабжения, начальник МУ «Территориальное» Городского округа Люберцы.
	Постоянно

	7
	Рассмотрение на комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности вопросов противопожарного водоснабжения Городского округа Люберцы. 
	Председатель КЧС и ОПБ Городского округа Люберцы, начальник Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городскому округу Люберцы. 
	Постоянно

	8
	Подготовка акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Городского округа Люберцы.
	Комиссия по сезонной проверке источников наружного противопожарного водоснабжения.
	До 13 мая 2026 года

	9
	Устранение выявленных недостатков источников наружного противопожарного водоснабжения, принятие срочных мер к ремонту водоисточников, находящихся в неисправном состоянии.
	Руководители организаций, предприятий и учреждений, имеющих на балансе источники наружного противопожарного водоснабжения.
	До 01 июня 2026 года


